**‏07/11/2010**

**מרחב התפר- סטאטוס ותקציב [[1]](#footnote-1)2011**

**סטאטוס מרחב התפר-נכון ליוני 2010**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **סה"כ** | **בוצע** | **בביצוע[[2]](#footnote-2)** | **טרם בוצע[[3]](#footnote-3)** | **תוקצב עד 2010** |
| **תוואי המכשול[[4]](#footnote-4)** | **812.4 ק"מ** | **515 ק"מ** | **45 ק"מ** | **297.4 ק"מ** | **7,991 מש"ח** |
| **מעברים** | **32** | **30** | **2** |  | **1,078 מש"ח** |
| **צירי מרקם חיים** | **35** | **12** | **1** | **22** | **420 מש"ח** |
| **סה"כ** |  |  |  |  | **9,489 מש"ח** |

**לצפייה במפה לחץ על הקישור הבא:[[5]](#footnote-5)**

[**http://www.shaularieli.com/image/users/77951/ftp/my\_files/maps/bar\_status\_2010.jpg?id=3591203**](http://www.shaularieli.com/image/users/77951/ftp/my_files/maps/bar_status_2010.jpg?id=3591203)

**תקציב מאושר ל-2011**

|  |  |
| --- | --- |
| **מכשול ומרכיביו[[6]](#footnote-6)** | **363,664 אש"ח** |
| **שוטף** | **161,000 אש"ח** |
| **מרקם חיים** | **20,150 אש"ח** |
| **צירים** | **15,186 אש"ח** |
| **תפעול מעברים[[7]](#footnote-7)** | **230,000 אש"ח** |
| **סה"כ** | **790,000 אש"ח** |

1. ע"פ אתר משרד הביטחון ואתר משרד האוצר [↑](#footnote-ref-1)
2. מדובר באיזור דרום ירושלים ובתיקונים בבילעין ואלפ"ש [↑](#footnote-ref-2)
3. מדובר ב"אצבעות" אריאל וקדומים, מעלה אדומים, גוש עציון ודרום מערב יהודה [↑](#footnote-ref-3)
4. עלות ק"מ מכשול מגיעה בממוצע ל-15.5 מיליון ש"ח [↑](#footnote-ref-4)
5. הפערים במספרים נובעים מתחשיבים של גדר כפולה באזורים מסויימים. [↑](#footnote-ref-5)
6. מדובר בקצת יותר מ-20 ק"מ של מכשול שברובם אמורים להיות תיקוני ע"פ פסיקות בג"צ באזור צופין –סלעית. כך שהפרצות הגדולות במכשול תישארנה [↑](#footnote-ref-6)
7. באמצעות מנהלת המעברים שהפכה יחידת סמך של משהב"ט [↑](#footnote-ref-7)